**Администрация муниципального образования**

                                     **«Село Болхуны»**

                                **Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**14.03.2016  г.                                                          № 5-р**

**О мероприятиях по обеспечению работ,**

 **связанных с безаварийным  пропуском**

**весеннего половодья, на территории**

 **МО «Село Болхуны» в 2016 году.**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  распоряжением администрации муниципального образования «Ахтубинский район» от 10.03.2016 № 98-р «О мероприятиях по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на территории Ахтубинского района в 2016 году», в целях организации  противопаводковых мероприятий в 2016 году:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению работ, связанных  с безаварийным пропуском весеннего половодья на  территории муниципального образования «Село Болхуны»   в 2016 году (приложение №1).

2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Село Болхуны».

Глава муниципального образования: Н.Д.Руденко

Утвержден   распоряжением администрации

МО «Село Болхуны» от 14.03.2016 № 5-р

**План**

**мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском
весеннего половодья на территории МО «Село Болхуны»   в 2016 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |  |
|  |
| 1. | Разработать план  мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на территории МО «Село Болхуны» | до 16.03.2016 | Глава администрации, члены КЧС и ПБ |   |
| 2. | Провести  обследование  водооградительных валов. Информацию направить в администрацию МО «Ахтубинский район» отдел по делам ГО, СЧ и мобработе. |  март | Глава администрации, члены КЧС и ПБ |  |
| 3. |     Уточнить планы:- план эвакуации населения из зон возможного  затопления (подтопления);- организацию первоочередного жизнеобеспечения населения поселения. | до 29.03.2016 | Глава администрации, члены КЧС и ПБ |  |
| 4. |     Проводить  разъяснительную работу среди населения, руководителей объектов экономики, расположенных на территории поселения. О заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья. | март-апрель | Глава администрации, члены КЧС и ПБ |  |
| 5. |   Способствовать организации  защиты материальных ценностей, скота, кормов на объектах сельского хозяйства поселения от возможного подтопления. | при подготовке и в период паводка | Глава администрации, ГКФХ |  |
| 6. |   Создать мобильные группы  из сил и средств поселения на случай ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.   | март | Глава администрации,члены КЧС и ПБ |  |
| 7. |  Организовать наблюдения за водохозяйственной обстановкой и состоянием водооградительных валов на территории поселения. | В период паводка | Глава администрации, члены КЧС и ПБ |  |
| 8. |     Своевременно оповещать и информировать население поселения и руководителей объектов экономики, расположенных на территории поселения, о водохозяйственной обстановке, объемах сброса воды с Волжской ГЭС. |   в период паводка | Глава администрации, члены КЧС и ПБ |  |
| 9. | Организовать контроль эксплуатации паромных переправ, насосных станций на территории поселения в период весеннего паводка, принимать меры по выявлению нарушений и их устранению. | в  период паводка | Глава администрации,ООО «Росток» |  |

Глава администрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Д.Руденко